г. Заводоуковск                                                                                                       25 мая  2016 года

Изменение в план работ, услуг ООО "Комфорт" за 2016 год

ранее запланированных по МКД, находящимися

под управлением управляющей организации ООО «Комфорт»

Управлением управляющей организации ООО «Комфорт» внести следующие изменения.

В план работ таблицы № 1. Текущий ремонт плитки по ул. Совхозная д. 149 - работы отложить в связи с обязательствами застройщика по гарантийному ремонту по данному виду работ.

Обратиться к застройщику для выполнения работ по гарантийному ремонту.

В план работ таблицы № 2. Замена плитки по ул. Энергетиков, д. 2а - добавить слова «частичная замена плитки по мере обнаружения поломки».

В план работ таблицы № 5. Окраска стен по ул. Энергетиков,  д. 2а - работы перенести на 2017 – 2018 г.г. в связи с опросом граждан, проживающих в данном МКД, что окраска стен находятся в удовлетворительном состоянии, тратить денежные средства, нецелесообразно.

В план работ таблицы № 7. Окраска стен по ул. Щорса, д. 16 - работы отложить в связи с обязательствами застройщика по гарантийному ремонту по данному виду работ.

Обратиться к застройщику для выполнения работ по гарантийному ремонту.

В план работ таблицы № 8. Окраска стен по ул.  Хахина,  д. 21 - данные работы перенести на  2018г. в связи с опросом граждан, проживающих в данном МКД, что окраска стен находятся в удовлетворительном состоянии, тратить денежные средства, нецелесообразно.

В план работ таблицы № № 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 добавить слова «при необходимости».

В план работ таблицы № 25. Текущий ремонт плитки по ул. Совхозная,  д. 149 - работы отложить в связи с обязательствами застройщика по гарантийному ремонту по данному виду работ.

Обратиться к застройщику для выполнения работ по гарантийному ремонту.

В план работ таблицы № 33. Текущий ремонт -  восстановление объектов детской площадки, перенос и установка объекта для сушки белья и выхлапывания ковров по ул. Щорса, д. 16 - данные работы «выполнены» считать технической ошибкой, так как данные работы выполнены в 2015 году. В план работ в 2016 г.,  внесены ошибочно.

В план работ таблицы №№ 34, 35. Текущий ремонт с. Навая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а - работы отложить в связи с обязательствами застройщика по гарантийному ремонту по данному виду работ.

Обратиться к застройщику для выполнения работ по гарантийному ремонту.

В план работ таблицы № 38. Текущий ремонт по ул. Хахина, д. 21 - исключить данный вид работ в  связи с указанием работ в других пунктах.

В план работ таблицы № 39. Текущий ремонт ул. Комарова,  д. 42 - исключить данный вид работ в  связи с указанием работ в других пунктах.